ANÁLISIS DE NEGOCIO Y SISTEMA

Plataforma digital segura para periódicos y diarios

Publicación, protección, venta y consumo de ediciones periodísticas digitales

Propósito del documento Presentar un análisis profesional del sistema propuesto, identificando problema de negocio, objetivos, actores, módulos, requisitos funcionales y no funcionales, riesgos, MVP, fases de implementación y valor diferencial para el periódico cliente.

| Tipo de documento | Análisis preliminar de negocio y sistema |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Rol responsable | Analista de Sistemas y Aplicaciones |
| Fecha | Junio 2026 |

# Control de observaciones y subsanaciones

Esta versión mantiene las observaciones originales del documento y agrega notas de subsanación para evidenciar cómo fueron atendidas dentro del análisis.

| Observación | Ubicación | Subsanación aplicada |
| --- | --- | --- |
| Complejidad estimada por módulo | Sección 7 | Se agregó la columna “Complejidad estimada” con niveles Baja, Media, Alta y Muy Alta. |
| Flujo unhappy path y alternos | Sección 8 | Se agregaron escenarios alternos: compra rechazada, PDF corrupto, fallo de procesamiento, acceso no autorizado e integridad comprometida. |
| Dependencias para backlog | Sección 12 | Se agregó columna de dependencias para ordenar construcción técnica y priorización. |
| Responsable por riesgo | Sección 14 | Se agregó responsable sugerido para mitigar o gestionar cada riesgo. |

# 1. Resumen ejecutivo

El sistema propuesto consiste en una plataforma digital segura para que periódicos y diarios puedan publicar, vender y controlar el acceso a sus ediciones digitales. La solución no debe entenderse como una simple web para subir archivos PDF, sino como un ecosistema SaaS que transforma el contenido periodístico en un producto digital monetizable, medible, protegido y administrable.

Enfoque recomendado Presentar el producto como una plataforma SaaS para periódicos digitales seguros, con visor protegido, venta de ediciones, suscripciones, analítica, SEO e inteligencia artificial como valor agregado.

| Elemento | Descripción estratégica |
| --- | --- |
| Necesidad principal | Digitalizar la distribución del periódico sin perder control sobre el contenido. |
| Cliente objetivo | Periódicos locales “Amazonia”. |
| Usuario final | Lectores que compran, se suscriben o acceden a ediciones digitales. |
| Diferencial | Protección del contenido, venta digital, analítica de consumo e IA aplicada al contenido periodístico. |
| Resultado esperado | Convertir el PDF del periódico en una experiencia web segura, vendible y administrable. |

# 2. Contexto y oportunidad de negocio

Muchos periódicos todavía distribuyen sus ediciones digitales como archivos PDF enviados por WhatsApp, correo o enlaces públicos. Este mecanismo es rápido, pero genera pérdida de control, distribución informal, ausencia de métricas y baja capacidad de monetización. La oportunidad consiste en ofrecer al periódico una plataforma propia para publicar y vender su contenido bajo reglas de acceso controladas.

| Situación actual | Impacto en el periódico | Oportunidad del sistema |
| --- | --- | --- |
| PDF compartido manualmente | El archivo puede reenviarse sin control. | Usar visor web protegido sin exponer el PDF original. |
| Venta informal o manual | Dificulta medir ingresos y usuarios. | Implementar venta por edición y suscripciones. |
| Sin analítica de lectura | No se sabe qué ediciones generan mayor interés. | Registrar ventas, lecturas, usuarios y comportamiento. |
| Baja presencia SEO | El contenido no aparece adecuadamente en buscadores. | Crear páginas públicas optimizadas con resumen y miniatura. |
| Dependencia de redes sociales | El periódico no controla la experiencia completa. | Construir canal digital propio con identidad de marca. |

# 3. Problema identificado

El problema central no es únicamente tecnológico. Es un problema de control, monetización, trazabilidad y transformación digital del negocio periodístico.

| Problema | Descripción | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| Distribución no autorizada | El PDF puede ser descargado, copiado y reenviado. | Pérdida de ventas y pérdida de exclusividad. |
| Acceso sin autenticación | Usuarios pueden compartir enlaces o archivos. | No existe control real sobre lectores. |
| Sin modelo digital robusto | No hay una experiencia de compra y consumo ordenada. | Baja profesionalización del canal digital. |
| Contenido poco optimizado | El PDF no está pensado para SEO ni redes sociales. | Menor alcance orgánico y menor conversión. |
| Falta de reportes | No existen métricas de consumo o ventas. | El periódico no puede tomar decisiones basadas en datos. |

# 4. Objetivos del sistema

| Tipo de objetivo | Objetivo |
| --- | --- |
| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web segura que permita publicar, proteger, vender y medir el consumo de ediciones periodísticas digitales. |
| Objetivo comercial | Permitir que el periódico genere ingresos mediante venta de ediciones, suscripciones, paquetes y publicidad digital. |
| Objetivo tecnológico | Transformar archivos PDF en contenido web protegido mediante procesamiento, visor seguro y control de acceso. |
| Objetivo operativo | Permitir que el cliente empresa administre sus ediciones sin depender del equipo técnico. |
| Objetivo de crecimiento | Preparar la solución para escalar a app Android, iOS, IA, publicidad y analítica avanzada. |

# 5. Alcance general

Alcance inicial La primera versión debe enfocarse en una plataforma web responsive. Android e iOS deben considerarse como evolución posterior, cuando el modelo de venta y uso esté validado.

| Incluido en el alcance inicial | No incluido inicialmente / fase futura |
| --- | --- |
| Landing pública del periódico | Aplicación Android nativa |
| Registro e inicio de sesión de usuarios | Aplicación iOS nativa |
| Panel administrador para el periódico | Lectura offline controlada |
| Carga y procesamiento de PDF | Sistema avanzado de DRM |
| Visor web protegido | Chat completo con IA sobre todo el histórico |
| Venta por edición y biblioteca del usuario | CDN avanzado multi-país |
| SEO básico y vista previa social | Marketplace de múltiples periódicos |

# 6. Actores y roles del sistema

| Actor | Responsabilidad | Permisos principales |
| --- | --- | --- |
| Superadministrador | Gestiona la plataforma SaaS y los clientes empresa. | Crear empresas, asignar planes, ver métricas globales, soporte y configuración general. |
| Administrador del periódico | Administra la operación digital del periódico. | Subir PDFs, publicar ediciones, configurar precios, ver ventas y reportes. |
| Editor / operador | Gestiona contenido bajo permisos limitados. | Registrar ediciones, actualizar portadas, descripciones y estado de publicación. |
| Usuario lector | Consume y compra contenido digital. | Registrarse, comprar, suscribirse, leer y gestionar biblioteca. |
| Visitante público | Consulta contenido público de promoción. | Ver portada, resumen, precio, SEO y enlaces compartidos. |

# 7. Propuesta funcional por módulos

| Código | Módulo | Descripción | Complejidad estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | Autenticación y usuarios | Registro, login, recuperación, roles, sesiones, permisos y control de acceso. | Media |
| M02 | Gestión de empresas | Alta de periódicos, marca, logo, colores, dominio, plan contratado y configuración. | Media |
| M03 | Gestión de ediciones | Carga de PDF, portada, título, fecha, categoría, precio, estado y programación. | Media |
| M04 | Procesamiento de PDF | Conversión del PDF a imágenes/páginas protegidas, optimización y almacenamiento seguro. | Alta |
| M05 | Visor digital protegido | Lectura por páginas, zoom, navegación, carga progresiva, marca de agua y control por permisos. | Alta |
| M06 | Ventas y suscripciones | Pago por edición, suscripción mensual/anual, cupones, comprobantes e historial. | Alta |
| M07 | Biblioteca del lector | Mis compras, mis suscripciones, favoritos, continuar lectura y recomendaciones. | Media |
| M08 | SEO y enlaces sociales | Páginas públicas, Open Graph, miniatura, descripción, URL amigable y contenido indexable. | Media |
| M09 | IA aplicada | Resumen, titulares, clasificación, descripción SEO, análisis de temas y búsqueda inteligente. | Muy Alta |
| M10 | Reportes y analítica | Ventas, lecturas, usuarios, conversión, ediciones populares y actividad sospechosa. | Alta |
| M11 | Publicidad interna | Banners, campañas, impresiones, clics y segmentación básica. | Media |
| M12 | Auditoría y seguridad | Logs, sesiones, trazabilidad, eventos sospechosos y control de accesos. | Alta |

# 8. Flujo general del negocio

El flujo debe demostrar claramente cómo el periódico convierte un PDF en un producto digital vendible y protegido.

| Paso | Responsable | Actividad | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Periódico | Sube el PDF de la edición al panel administrador. | Archivo recibido por la plataforma. |
| 2 | Sistema | Procesa el PDF y lo convierte en páginas optimizadas. | Contenido listo para visor protegido. |
| 3 | Periódico | Configura portada, descripción, precio y fecha de publicación. | Edición publicada o programada. |
| 4 | Usuario lector | Ingresa, se registra o inicia sesión. | Usuario identificado. |
| 5 | Usuario lector | Compra una edición o activa suscripción. | Acceso autorizado. |
| 6 | Sistema | Valida permisos y carga el contenido en visor seguro. | Lectura controlada. |
| 7 | Sistema | Registra lectura, compra y actividad. | Métricas para reportes. |
| 8 | Periódico | Consulta ventas, lecturas y comportamiento. | Decisiones basadas en datos. |

## 8.1 Flujos alternos y unhappy path

| Escenario | Condición | Respuesta del sistema | Resultado / control |
| --- | --- | --- | --- |
| Compra rechazada | La pasarela devuelve error, tarjeta sin fondos o transacción denegada. | El sistema registra la transacción fallida, informa al usuario y no habilita el acceso. | No se entrega contenido sin pago confirmado. |
| Usuario no autenticado | Un visitante intenta abrir el visor privado. | El sistema redirige a login o página de compra. | Se evita acceso no autorizado. |
| Usuario sin compra | El usuario inicia sesión, pero no ha comprado la edición. | El sistema muestra vista previa pública y opción de compra. | Se mantiene la conversión comercial sin exponer contenido. |
| PDF corrupto o ilegible | El archivo subido no puede procesarse correctamente. | El sistema bloquea publicación, notifica al operador y solicita reemplazar archivo. | La edición no se publica incompleta. |
| Fallo durante procesamiento | Se interrumpe la conversión del PDF a imágenes. | El sistema mantiene estado “en revisión/error”, registra log técnico y permite reintento. | Se conserva trazabilidad y se evita mostrar contenido dañado. |
| Integridad comprometida | Se detectan páginas faltantes, hash distinto o archivos alterados. | El sistema bloquea el visor, notifica al administrador y activa revisión. | Se protege la confianza del contenido publicado. |
| Sesión sospechosa | Múltiples dispositivos o accesos anómalos. | El sistema puede cerrar sesiones, solicitar nueva autenticación o limitar acceso. | Se reduce abuso de cuentas compartidas. |

## 8.2 Controles frente a corrupción o pérdida de integridad

| Control | Aplicación recomendada |
| --- | --- |
| Validación de archivo | Verificar formato, tamaño, número de páginas y legibilidad antes de procesar. |
| Hash del archivo original | Guardar huella digital del PDF para detectar cambios o alteraciones. |
| Estado de procesamiento | Usar estados: pendiente, procesando, procesado, error, publicado y bloqueado. |
| Reintento controlado | Permitir reprocesar ediciones fallidas sin duplicar registros ni accesos. |
| Backup del PDF original | Mantener copia privada para recuperación operativa. |
| Auditoría | Registrar usuario, fecha, IP y acción en cada carga, edición o publicación. |

# 9. Seguridad y protección del contenido

La seguridad debe plantearse con honestidad técnica: no existe protección absoluta contra capturas de pantalla o grabaciones externas, pero sí es posible reducir la distribución fácil y aumentar la trazabilidad del contenido.

| Medida | Función | Nivel recomendado |
| --- | --- | --- |
| No exponer PDF original | Evita que el usuario descargue el archivo fuente. | Crítico |
| Conversión a imágenes | Permite visualizar por páginas sin entregar PDF. | Crítico |
| Visor con canvas o carga controlada | Reduce descarga directa y manipulación del contenido. | Alto |
| Marca de agua personalizada | Permite identificar filtraciones por usuario. | Crítico |
| URLs temporales | Evita reutilización de enlaces privados. | Alto |
| Validación por página | El sistema revisa permisos durante la lectura. | Alto |
| Bloqueo de clic derecho y selección | Dificulta acciones básicas de copia. | Medio |
| Control de sesiones | Limita uso simultáneo no autorizado. | Alto |
| Auditoría de eventos | Detecta patrones sospechosos. | Alto |
| DNI como contraseña | No recomendado como seguridad principal. | Bajo / complementario |

Recomendación técnica clave El DNI no debe usarse como contraseña principal del PDF. Puede usarse parcialmente en una marca de agua o como dato de verificación, pero la protección principal debe estar en el visor, permisos, sesiones, URLs temporales y almacenamiento privado.

# 10. Modelo de monetización

| Modelo | Descripción | Cuando aplicarlo |
| --- | --- | --- |
| Venta por edición | El usuario compra un diario específico. | Ideal para MVP y validación inicial. |
| Suscripción mensual | Acceso a ediciones durante un periodo. | Ideal para lectores frecuentes. |
| Suscripción anual | Pago anticipado con descuento. | Ideal para fidelización. |
| Paquetes | Venta de varias ediciones por fecha o categoría. | Ideal para archivos históricos o especiales. |
| Publicidad interna | Banners y campañas dentro de la plataforma. | Ideal cuando hay volumen de lectores. |
| Plan corporativo | Acceso para instituciones o empresas. | Ideal para bibliotecas, colegios, municipios o empresas. |
| Módulo IA premium | Resúmenes, análisis, búsqueda y asistente sobre contenido. | Ideal como diferenciador comercial. |

# 11. SEO, redes sociales e IA

El sistema debe equilibrar protección y visibilidad. El contenido completo puede ser privado, pero la plataforma debe generar páginas públicas optimizadas para atraer tráfico y permitir compartir enlaces con vista previa atractiva.

| Componente | Aplicación en el sistema | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| SEO público | Título, resumen, portada, fecha, categoría y URL amigable. | Mejora posicionamiento y descubrimiento. |
| Open Graph | Miniatura, descripción y título al compartir en WhatsApp/Facebook. | Mejora clics y conversión. |
| Contenido gratuito parcial | Muestra portada o extractos sin revelar todo. | Incentiva la compra. |
| IA para resumen | Genera síntesis de la edición o secciones. | Agrega valor al lector y al periódico. |
| IA para SEO | Genera descripción y palabras clave. | Ahorra tiempo al equipo editorial. |
| IA para búsqueda | Permite encontrar temas dentro de ediciones. | Mejora experiencia del usuario. |

# 12. Requisitos funcionales

| Código | Requisito funcional | Prioridad | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | El sistema debe permitir registrar e iniciar sesión a usuarios lectores. | Alta | Sin dependencia |
| RF-002 | El sistema debe permitir crear empresas periodísticas como clientes. | Alta | Sin dependencia |
| RF-003 | El cliente empresa debe poder subir archivos PDF del diario. | Alta | RF-002 |
| RF-004 | El sistema debe convertir el PDF en páginas protegidas para lectura web. | Alta | RF-003 |
| RF-005 | El sistema debe permitir configurar precio por edición. | Alta | RF-003 |
| RF-006 | El sistema debe permitir vender una edición individual. | Alta | RF-001, RF-005 |
| RF-007 | El sistema debe permitir vender suscripciones. | Media | RF-001, RF-002, RF-006 |
| RF-008 | El usuario lector debe poder ver sus diarios comprados. | Alta | RF-001, RF-006 |
| RF-009 | El sistema debe bloquear el acceso completo a usuarios no autenticados o sin compra. | Alta | RF-001, RF-006, RF-008 |
| RF-010 | El visor debe permitir leer el diario por páginas, con zoom y navegación. | Alta | RF-004, RF-009 |
| RF-011 | El sistema debe mostrar vista previa pública de cada edición. | Alta | RF-003, RF-005 |
| RF-012 | El sistema debe permitir compartir enlaces con miniatura, título y descripción. | Alta | RF-011 |
| RF-013 | El cliente empresa debe poder ver reportes de ventas y lecturas. | Alta | RF-006, RF-008, RF-010 |
| RF-014 | El sistema debe aplicar marca de agua al contenido visualizado. | Alta | RF-001, RF-004, RF-010 |
| RF-015 | El sistema debe permitir activar, desactivar o programar ediciones. | Media | RF-003, RF-004 |
| RF-016 | El sistema debe permitir generar resúmenes con IA. | Media | RF-003, RF-004 |
| RF-017 | El sistema debe permitir buscar ediciones por fecha, título o categoría. | Alta | RF-003, RF-011 |
| RF-018 | El sistema debe permitir administrar publicidad interna. | Baja | RF-002, RF-011 |
| RF-019 | El superadministrador debe poder gestionar clientes, planes y accesos. | Alta | RF-002 |
| RF-020 | El sistema debe registrar logs de auditoría sobre accesos y acciones críticas. | Alta | RF-001, RF-002, RF-003, RF-006, RF-010 |

# 13. Requisitos no funcionales

| Código | Requisito no funcional | Categoría |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | La plataforma debe ser responsive para escritorio, tablet y celular. | Usabilidad |
| RNF-002 | El contenido privado no debe exponerse mediante URLs públicas directas. | Seguridad |
| RNF-003 | El sistema debe validar permisos antes de mostrar cada edición o página. | Seguridad |
| RNF-004 | El visor debe cargar de forma progresiva para mejorar rendimiento. | Rendimiento |
| RNF-005 | Las imágenes generadas desde PDF deben optimizarse para web. | Rendimiento |
| RNF-006 | El sistema debe contar con logs de auditoría. | Trazabilidad |
| RNF-007 | El sistema debe soportar crecimiento de usuarios, ediciones y empresas. | Escalabilidad |
| RNF-008 | El sistema debe usar almacenamiento seguro para archivos originales. | Seguridad |
| RNF-009 | El sistema debe contar con copias de seguridad. | Continuidad |
| RNF-010 | El sistema debe proteger datos personales de usuarios. | Privacidad |
| RNF-011 | Las páginas públicas deben tener buena velocidad de carga. | SEO |
| RNF-012 | La plataforma debe usar HTTPS obligatoriamente. | Seguridad |
| RNF-013 | El sistema debe registrar actividad sospechosa. | Seguridad |
| RNF-014 | La arquitectura debe ser modular para permitir app móvil a futuro. | Mantenibilidad |

# 14. Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtración de contenido por capturas o grabación externa | Alta | Alto | Marca de agua personalizada, auditoría, términos de uso y control de sesiones. | Líder técnico / Seguridad |
| PDF pesado o difícil de procesar | Media | Alto | Procesamiento en segundo plano, compresión, límites de tamaño y cola de tareas. | Backend / DevOps |
| Baja adopción por parte del periódico | Media | Alto | Panel simple, capacitación, soporte inicial y MVP enfocado en valor inmediato. | Analista de negocio / Producto |
| Problemas con pasarela de pago | Media | Medio | Integración con proveedor confiable y registro claro de transacciones. | Backend / Finanzas |
| Conflicto entre SEO y contenido privado | Media | Medio | Separar páginas públicas indexables del visor privado. | Frontend / SEO / Producto |
| Uso indebido de DNI o datos sensibles | Media | Alto | No usar DNI como contraseña principal; aplicar privacidad y minimización de datos. | Seguridad / Legal / Producto |
| Costos altos por almacenamiento y tráfico | Media | Medio | Optimización de imágenes, limpieza de archivos, CDN y planes por consumo. | DevOps / Producto |
| Corrupción o pérdida de integridad del contenido procesado | Baja | Alto | Hash de archivo, validación de páginas, backups, reprocesamiento y auditoría. | Backend / DevOps |

# 15. MVP recomendado

El MVP debe concentrarse en validar la propuesta comercial y operativa con un primer periódico piloto. No conviene iniciar con todas las funciones avanzadas, sino con las capacidades que generan valor inmediato.

| Bloque MVP | Funcionalidades mínimas |
| --- | --- |
| Publicación | Panel para subir PDF, registrar datos de edición, portada, precio y estado. |
| Procesamiento | Conversión de PDF a imágenes y almacenamiento privado. |
| Lectura segura | Visor web protegido, marca de agua y validación de sesión. |
| Venta | Compra por edición individual y activación automática de acceso. |
| Usuario lector | Registro, login, biblioteca de compras y continuidad de lectura. |
| SEO básico | Página pública de edición con portada, título, descripción y miniatura social. |
| Reportes | Ventas, usuarios registrados, ediciones leídas y métricas básicas. |

# 16. Roadmap por fases

| Fase | Objetivo | Entregables principales |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 - MVP | Validar publicación, venta y lectura protegida. | Web responsive, carga PDF, visor protegido, compra por edición, biblioteca y reportes básicos. |
| Fase 2 - Monetización avanzada | Aumentar ingresos recurrentes. | Suscripciones, cupones, paquetes, planes corporativos y comprobantes. |
| Fase 3 - IA y analítica | Diferenciar el producto y mejorar experiencia. | Resumen IA, búsqueda inteligente, clasificación automática y analítica avanzada. |
| Fase 4 - Escalamiento móvil | Expandir consumo y retención. | Apps Android/iOS, notificaciones, control de sesiones móvil y lectura optimizada. |
| Fase 5 - Ecosistema SaaS | Convertirlo en plataforma multiempresa. | Planes, facturación, marca blanca, marketplace de medios y CDN. |

# 17. Indicadores de éxito

| Indicador | Qué mide | Importancia |
| --- | --- | --- |
| Ediciones publicadas | Cantidad de diarios cargados y activos. | Mide adopción operativa del periódico. |
| Usuarios registrados | Crecimiento de audiencia digital. | Mide tracción del canal. |
| Ventas por edición | Ingresos generados por cada publicación. | Mide rentabilidad del modelo. |
| Tasa de conversión | Relación entre visitas públicas y compras. | Mide efectividad comercial. |
| Lecturas por edición | Consumo real del contenido. | Mide interés editorial. |
| Suscripciones activas | Usuarios recurrentes de pago. | Mide sostenibilidad. |
| Intentos no autorizados | Accesos bloqueados o sospechosos. | Mide seguridad y abuso. |
| Retención de usuarios | Usuarios que vuelven a leer o comprar. | Mide fidelización. |

# 18. Conclusiones y recomendación final

El proyecto es viable técnica y comercialmente si se enfoca como una plataforma SaaS para periódicos digitales seguros. La propuesta no debe limitarse a subir y visualizar PDFs, sino a resolver una necesidad integral del negocio periodístico: publicar, proteger, vender, medir y mejorar la experiencia digital del lector.

Conclusión principal La plataforma debe convertir el PDF entregado por el periódico en una experiencia digital segura, controlada y monetizable. La seguridad absoluta no existe, pero una combinación de visor protegido, marca de agua, sesiones, URLs temporales y auditoría reduce considerablemente la distribución informal.

| Decisión recomendada | Justificación |
| --- | --- |
| Construir un MVP web primero | Permite validar el modelo sin invertir inicialmente en apps móviles. |
| No entregar el PDF al usuario | Reduce el riesgo de reenvío y pérdida de control. |
| Usar visor protegido | Permite controlar acceso, lectura, sesión y marcas de agua. |
| Vender por edición en la primera fase | Es el modelo más simple para validar ingresos. |
| Agregar IA en fase posterior | Aporta diferenciación, pero no debe retrasar el MVP. |
| Separar contenido público y privado | Permite SEO sin exponer el diario completo. |